UNINASSAU

Fábrica de Software e Tópicos Avançados em Ciência da Computação
Turma 8NA  |  Semestre 2026.2

# RotaCerta

Documento Técnico Cumulativo das Sprints 01 e 02

Grupo [INFORMAR]

Álvaro Jordão  |  01748200

Arthur Sales  |  01593811

Vinícius Trigueiro  |  01794959

2026

# Apresentação

Este documento reúne as entregas da Sprint 01 e da Sprint 02 do projeto RotaCerta. A primeira parte registra o problema, os objetivos, os requisitos e o planejamento inicial. A segunda parte apresenta a arquitetura, os modelos de software e dados, os protótipos, a estrutura inicial do banco de dados e a organização do repositório que servirão de base para a implementação.

A revisão incorpora as orientações recebidas após a Sprint 01. O cronograma passa a adotar cadência semanal, com exceção do período estendido da Sprint 02 informado pela professora. A comparação entre as versões sequencial e paralela do motor de otimização passa a ter métricas, protocolo de medição e uma primeira implementação executável com testes automatizados.

# Sumário

Parte I  Sprint 01 Planejamento do projeto

1  Identificação da equipe

2  Tema, problema, objetivos e público alvo

3  Requisitos funcionais e não funcionais

4  Casos de uso e Product Backlog

5  Cronograma semanal revisado

Parte II  Sprint 02 Arquitetura e modelagem

6  Arquitetura do sistema

7  Diagrama de classes

8  Modelo Entidade Relacionamento

9  Modelo relacional

10  Protótipos das telas

11  Banco de dados e projeto no GitHub

12  Avaliação sequencial e paralela

13  Aderência às orientações da disciplina

# Parte I  Sprint 01 Planejamento do projeto

## 1  Identificação da equipe

| Integrante | Matrícula | Responsabilidade inicial |
| --- | --- | --- |
| Álvaro Jordão | 01748200 | Scrum Master e Product Owner; organização, requisitos e priorização |
| Arthur Sales | 01593811 | Backend e núcleo de otimização e paralelização |
| Vinícius Trigueiro | 01794959 | Frontend, banco de dados e documentação |

Projeto RotaCerta. Turma 8NA. As responsabilidades organizam o trabalho, mas todos os integrantes participam das decisões, implementação, testes e documentação.

## 2  Tema, problema, objetivos e público alvo

Tema. Logística e otimização de processos para pequenos negócios com operação própria de entrega.

Problema. Farmácias, mercados, restaurantes e pequenas distribuidoras frequentemente planejam entregas de forma manual. Essa prática aumenta a distância percorrida, o consumo de combustível e a possibilidade de atraso quando o volume de pedidos cresce.

Objetivo geral. Desenvolver um sistema web que distribua pedidos entre entregadores e determine uma sequência de paradas que reduza a distância e o tempo total das rotas.

Resultados esperados. Centralizar pedidos e entregadores, reduzir distância e tempo em relação à alocação manual, calcular rotas para vários entregadores e disponibilizar uma interface responsiva para a operação diária.

Público alvo. Administradores, atendentes e entregadores de pequenos negócios locais. Os clientes finais são beneficiados por entregas mais previsíveis.

## 3  Requisitos funcionais e não funcionais

### Requisitos funcionais

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastrar e autenticar usuários com perfis de administrador, atendente e entregador. |
| RF02 | Cadastrar pedidos com cliente, endereço, prioridade e horário desejado. |
| RF03 | Cadastrar entregadores com disponibilidade e capacidade de carga. |
| RF04 | Gerar automaticamente uma rota otimizada para cada entregador. |
| RF05 | Atribuir pedidos a entregadores de forma manual ou automática. |
| RF06 | Exibir a rota como lista ordenada de paradas e mapa. |
| RF07 | Atualizar o status do pedido entre pendente, atribuído, em rota e entregue. |
| RF08 | Manter o histórico de entregas realizadas. |
| RF09 | Gerar relatório com tempo, distância e comparação da otimização. |
| RF10 | Disponibilizar painel administrativo da operação do dia. |

### Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Desempenho | Executar o cálculo em tempo aceitável para vários entregadores e permitir processamento paralelo. |
| RNF02 | Segurança | Autenticar usuários, autorizar por perfil e armazenar senhas com hash seguro. |
| RNF03 | Usabilidade | Manter a interface simples para usuários com diferentes níveis de letramento técnico. |
| RNF04 | Portabilidade | Funcionar em navegadores e adaptar o layout para celulares. |
| RNF05 | Escalabilidade | Suportar o crescimento de pedidos e entregadores sem degradação significativa. |
| RNF06 | Confiabilidade | Preservar pedidos, rotas e histórico com integridade referencial. |
| RNF07 | Manutenibilidade | Manter código organizado, documentado, testável e versionado. |

## 4  Casos de uso e Product Backlog

| ID | Ator | Caso de uso |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Atendente ou administrador | Cadastrar pedido |
| UC02 | Administrador | Cadastrar entregador |
| UC03 | Administrador | Gerar rotas para os pedidos do dia |
| UC04 | Entregador | Visualizar a rota atribuída |
| UC05 | Entregador | Atualizar o status da entrega |
| UC06 | Administrador | Consultar métricas das rotas |
| UC07 | Todos os perfis | Autenticar-se no sistema |

### Product Backlog inicial

Alta prioridade. Autenticação e perfis, CRUD de pedidos, CRUD de entregadores, banco de dados e motor sequencial com vizinho mais próximo e 2-opt.

Média prioridade. Visualização das rotas, atualização de status e paralelização para múltiplos entregadores.

Evolução. Relatórios, painel consolidado, notificações e avaliação futura de C++ com OpenMP ou CUDA.

## 5  Cronograma semanal revisado

O cronograma abaixo substitui a periodicidade quinzenal apresentada inicialmente. A Sprint 02 mantém o prazo excepcional de 19 de setembro comunicado pela professora; as etapas seguintes usam ciclos semanais.

| Sprint | Período | Entrega principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura do projeto |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Ambiente executável e contrato inicial da API |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Autenticação e autorização por perfil |
| 5 | 04/10 a 10/10 | CRUD de clientes e pedidos |
| 6 | 11/10 a 17/10 | CRUD de entregadores e disponibilidade |
| 7 | 18/10 a 24/10 | Atribuição de pedidos e visualização de rotas |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Vizinho mais próximo em modo sequencial |
| 9 | 01/11 a 07/11 | 2-opt e linha de base de desempenho |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Paralelização para múltiplos entregadores |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Experimentos sequencial versus paralelo |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Relatórios, testes e documentação |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca |

# Parte II  Sprint 02 Arquitetura e modelagem

A Sprint 02 transforma os requisitos em uma base técnica verificável. A solução adota uma arquitetura web modular, um modelo de dados relacional e um componente de otimização isolado, permitindo implementar e medir versões sequencial e paralela sem duplicar regras de negócio.

## 6  Arquitetura do sistema

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Interface | React, TypeScript e Vite | Aplicação responsiva para administração e operação móvel |
| API | FastAPI e Python 3.12 | Endpoints REST, validação, OpenAPI e integração com o otimizador |
| Persistência | PostgreSQL 16 | Integridade, índices, histórico e métricas de execução |
| Mapa | Leaflet, OpenStreetMap e adaptador OSRM | Exibição de rotas e matriz de distâncias sem prender o domínio a um provedor |
| Otimização | Python, 2-opt e processos independentes | Linha de base sequencial e cálculo paralelo por entregador |
| Ambiente | Docker Compose | Inicialização reproduzível de frontend, API e banco |

Figura 1  Arquitetura lógica e comunicação entre os componentes

O navegador envia requisições HTTPS em JSON para a API. A API executa regras de negócio, persiste dados no PostgreSQL e aciona o motor de otimização. O motor recebe pedidos, entregadores e uma matriz de distâncias por meio de uma interface estável. A mesma interface atende aos modos sequencial e paralelo, o que permite comparar desempenho sem alterar os dados de entrada.

A escolha de Python não pressupõe o uso de inteligência artificial. As orientações da disciplina aceitam inteligência artificial e/ou otimização de processamento, paralelização e alto desempenho. No RotaCerta, o componente avançado é a otimização de rotas integrada ao fluxo principal. React e TypeScript permanecem restritos à interface, enquanto Python executa o núcleo computacional.

## 7  Diagrama de classes

Figura 2  Classes de domínio e serviço previstas

Estabelecimento delimita os dados de cada negócio. Usuario representa autenticação e perfil; Entregador complementa um usuário operacional com capacidade e disponibilidade. Pedido registra destino, prioridade, janela de horário e status. Rota agrega paradas ordenadas. OtimizadorRotas executa o mesmo algoritmo nos modos sequencial e paralelo e registra cada ExecucaoOtimizacao.

## 8  Modelo Entidade Relacionamento

Figura 3  Modelo conceitual com chaves e cardinalidades

O modelo mantém o estabelecimento como limite organizacional. Um usuário pode possuir um cadastro de entregador. Cada pedido pertence a um cliente e pode ser atribuído a um entregador. Uma rota contém paradas ordenadas; cada parada referencia um pedido. As execuções de otimização registram quantidade de pedidos, entregadores, workers, tempo e distância total.

## 9  Modelo relacional

| Tabela | PK | FK | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| establishments | id | - | Negócio, endereço e coordenadas do depósito |
| users | id | establishment_id | Credenciais, perfil e situação do usuário |
| couriers | id | establishment_id, user_id | Capacidade e disponibilidade do entregador |
| customers | id | establishment_id | Cliente associado ao estabelecimento |
| orders | id | establishment_id, customer_id, assigned_courier_id | Destino, peso, prioridade, janela e status |
| routes | id | establishment_id, courier_id | Rota diária, algoritmo, modo e totais |
| route_stops | id | route_id, order_id | Sequência e acompanhamento de cada parada |
| optimization_runs | id | establishment_id | Métricas de execuções sequenciais e paralelas |

As restrições CHECK limitam perfis, estados e modos de execução. As chaves estrangeiras preservam a integridade entre usuários, pedidos, entregadores e rotas. Índices cobrem as consultas mais frequentes por estabelecimento, status, entregador, data e modo de execução.

## 10  Protótipos das telas principais

Os wireframes priorizam navegação direta e leitura em dispositivos móveis. A primeira sequência cobre autenticação, painel diário e cadastro de pedido. A segunda cobre geração de rotas, consulta da rota pelo entregador e atualização de status.

Figura 4  Acesso, painel administrativo e cadastro de pedido

Figura 5  Planejamento de rotas e fluxo móvel do entregador

| Tela | Requisito | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Acesso | UC07 | Login e identificação do perfil |
| Painel do dia | RF10 | Pedidos, situação operacional e atalhos |
| Novo pedido | UC01 / RF02 | Cliente, destino, carga, prioridade e janela |
| Planejamento | UC03 / RF04 | Mapa, totais e comando de otimização |
| Minha rota | UC04 / RF06 | Sequência, mapa e próxima parada |
| Atualizar entrega | UC05 / RF07 | Transição de status e observação |

## 11  Banco de dados e projeto no GitHub

### Banco de dados criado

A estrutura inicial está implementada no arquivo database/schema.sql para PostgreSQL 16. O serviço db do arquivo compose.yaml executa o esquema automaticamente na primeira inicialização do volume. O modelo inclui oito tabelas, restrições de integridade e cinco índices iniciais.

1. Copiar .env.example para .env.

2. Executar docker compose up --build.

3. Aguardar o health check do PostgreSQL.

4. Consultar a API em http://localhost:8000/health e a documentação em http://localhost:8000/docs.

### Estrutura do repositório

| Caminho | Conteúdo |
| --- | --- |
| backend/ | API FastAPI e limite do módulo de otimização |
| backend/app/optimizer/ | Vizinho mais próximo, 2-opt e execução sequencial ou paralela |
| backend/tests/ | Testes automatizados do núcleo de roteirização |
| frontend/ | Aplicação React e TypeScript |
| database/ | DDL, instruções e inicialização do PostgreSQL |
| docs/sprint-02/assets/ | Diagramas e protótipos incorporados ao documento |
| tools/documentation/ | Geração reproduzível dos materiais técnicos |
| compose.yaml | Orquestração local dos três serviços |
| CONTRIBUTING.md | Padrões de branch, commit e revisão |

Repositório oficial. https://github.com/alvccpj/rota-certa

| Branch | Finalidade |
| --- | --- |
| master | Versão estável e entregas aprovadas |
| sprint/02-arquitetura-modelagem | Integração da Sprint 02 |
| dev/alvaro | Ambiente pessoal de Álvaro |
| dev/arthur | Ambiente pessoal de Arthur |
| dev/vinicius | Ambiente pessoal de Vinícius |

O fluxo recomendado usa branches curtas por tarefa, pull request e revisão de outro integrante. As branches pessoais identificam ambientes acadêmicos, mas não substituem branches de feature, correção ou documentação.

## 12  Avaliação sequencial e paralela

A orientação da Sprint 01 exige manter a comparação entre as versões sequencial e paralela. A primeira implementação já executa vizinho mais próximo e refinamento 2-opt nos dois modos. As versões usam os mesmos pedidos, entregadores e coordenadas; a única variável controlada é o modo de execução.

| Métrica | Cálculo ou unidade | Critério |
| --- | --- | --- |
| Tempo de execução | Milissegundos | Média, mediana e percentil 95 de dez repetições |
| Distância total | Quilômetros | Confirma que a paralelização não altera a qualidade da rota |
| Speedup | Tseq / Tpar | Ganho obtido com a execução paralela |
| Eficiência | Speedup / workers | Uso relativo dos processos disponíveis |
| Escala | Pedidos e entregadores | Cenários de 50, 100, 250 e 500 pedidos com 2, 4 e 8 entregadores |

Cada cenário terá uma execução de aquecimento e dez repetições válidas. O relatório registrará processador, memória, sistema operacional, versão do código, número de workers e semente dos dados. A tabela optimization_runs armazenará cada medição para permitir auditoria e reprodução.

### Evidência prática

O arquivo backend/app/optimizer/routing.py contém a heurística determinística, o cálculo de distância geodésica, o refinamento 2-opt e a execução com processos independentes. O endpoint POST /optimizer/compare retorna rotas, distâncias, tempos, workers, speedup e a confirmação de equivalência entre os modos. Cinco testes automatizados validam rota vazia, preservação das paradas, melhoria do 2-opt, resultado da otimização e equivalência sequencial/paralela.

## 13  Aderência às orientações da disciplina

| Orientação | Situação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Projeto integrado | Atendido | Um único sistema reúne interface, API, banco e otimização |
| Componente avançado | Atendido | Otimização e paralelização fazem parte da geração de rotas |
| Tecnologia prioritária | Atendido | Python no núcleo; JavaScript e TypeScript apenas na interface |
| Integração não superficial | Atendido | O endpoint compara os modos sobre os mesmos dados |
| Evolução prática | Atendido | Código executável e cinco testes automatizados no repositório |
| GitHub atualizado | Atendido | Branch da Sprint 02 e Pull Request número 1 |
| Participação da equipe | Contínuo | Cada integrante deve registrar contribuições próprias nas próximas tarefas |

Os requisitos de software completo, autenticação, perfis, funcionalidades integradas e demonstração final pertencem à evolução do semestre. A Sprint 02 estabelece a base verificável para essas implementações sem declarar como concluído o produto final.

## Situação da Sprint 02

| Entrega | Situação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura do sistema | Concluído | Tecnologias, responsabilidades, comunicação e componente avançado definidos |
| Diagrama de classes | Concluído | Classes, atributos, métodos e relacionamentos apresentados |
| MER | Concluído | Entidades, chaves e cardinalidades apresentadas |
| Modelo relacional | Concluído | Tabelas, PKs, FKs e finalidade documentadas |
| Protótipos | Concluído | Seis telas principais em baixa fidelidade |
| Banco de dados | Concluído | DDL PostgreSQL e inicialização via Compose |
| Motor de otimização | Concluído | Primeira versão sequencial/paralela com cinco testes |
| GitHub | Concluído | Estrutura, padrões, branch da Sprint e Pull Request número 1 |
| Número do grupo | Pendente | Substituir [INFORMAR] na capa e no nome do arquivo antes do envio |

## Próxima etapa

A Sprint 03 deve validar o ambiente em uma máquina da equipe, confirmar a criação do PostgreSQL e integrar o frontend aos endpoints de saúde e comparação do otimizador. A equipe também deve transformar os casos de uso prioritários em tarefas semanais com critérios de aceite e registrar contribuições individuais no GitHub.