UNINASSAU

Fábrica de Software e Tópicos Avançados em Ciência da Computação
Turma 8NA  |  Semestre 2026.2

RotaCerta

Documento Técnico Cumulativo das Sprints 01 a 04

Grupo 04

Álvaro Jordão  |  01748200

Arthur Sales  |  01593811

Vinícius Trigueiro  |  01794959

William Coelho de Morais  |  01263977

2026

# Apresentação

Este documento reúne as entregas das Sprints 01 a 04 do projeto RotaCerta. A Parte I registra o problema, os objetivos, os requisitos e o planejamento inicial. A Parte II apresenta a arquitetura, os modelos de software e de dados, os protótipos e a estrutura inicial do banco. A Parte III demonstra a estrutura inicial funcionando: banco conectado, login, cadastro de usuários, controle de perfis e o CRUD de pedidos. A Parte IV apresenta o primeiro módulo completo, Pedidos e entregas, com persistência, validações, mensagens de erro e navegação entre as telas.

As Partes I a III mantêm o conteúdo entregue anteriormente. Os ajustes de planejamento, arquitetura e modelagem feitos na Sprint 04 estão registrados e justificados na seção 32. Todas as telas e respostas mostradas nas Partes III e IV foram capturadas do sistema em execução.

# Sumário

Parte I  Sprint 01 Planejamento do projeto

1  Identificação da equipe

2  Tema, problema, objetivos e público alvo

3  Requisitos funcionais e não funcionais

4  Casos de uso e Product Backlog

5  Cronograma semanal revisado

Parte II  Sprint 02 Arquitetura e modelagem

6  Arquitetura do sistema

7  Diagrama de classes

8  Modelo Entidade Relacionamento

9  Modelo relacional

10  Protótipos das telas

11  Banco de dados e projeto no GitHub

12  Avaliação sequencial e paralela

13  Aderência às orientações da disciplina

Parte III  Sprint 03 Estrutura inicial funcionando

14  Estrutura implementada

15  Banco de dados conectado

16  Login funcional

17  Cadastro de usuários

18  Controle de perfis

19  CRUD principal: pedidos

20  Execução local

21  Testes automatizados

22  Ajustes no planejamento e na modelagem

23  Repositório GitHub

24  Dificuldades encontradas e próximos passos

Parte IV  Sprint 04 Primeiro módulo completo

25  Módulo implementado: Pedidos e entregas

26  Evidências do módulo funcionando

27  Persistência de dados

28  Validações

29  Mensagens de erro

30  Navegação entre as telas

31  Commits organizados e repositório

32  Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

33  Testes automatizados

34  Dificuldades encontradas e próximos passos

# Parte I  Sprint 01 Planejamento do projeto

## 1  Identificação da equipe

| Integrante | Matrícula | Responsabilidade inicial |
| --- | --- | --- |
| Álvaro Jordão | 01748200 | Scrum Master e Product Owner; organização, requisitos e priorização |
| Arthur Sales | 01593811 | Backend e núcleo de otimização e paralelização |
| Vinícius Trigueiro | 01794959 | Frontend, banco de dados e documentação |
| William Coelho de Morais | 01263977 | Desenvolvimento e testes |

Projeto RotaCerta. Turma 8NA. As responsabilidades organizam o trabalho, mas todos os integrantes participam das decisões, implementação, testes e documentação.

## 2  Tema, problema, objetivos e público alvo

Tema. Logística e otimização de processos para pequenos negócios com operação própria de entrega.

Problema. Farmácias, mercados, restaurantes e pequenas distribuidoras frequentemente planejam entregas de forma manual. Essa prática aumenta a distância percorrida, o consumo de combustível e a possibilidade de atraso quando o volume de pedidos cresce.

Objetivo geral. Desenvolver um sistema web que distribua pedidos entre entregadores e determine uma sequência de paradas que reduza a distância e o tempo total das rotas.

Resultados esperados. Centralizar pedidos e entregadores, reduzir distância e tempo em relação à alocação manual, calcular rotas para vários entregadores e disponibilizar uma interface responsiva para a operação diária.

Público alvo. Administradores, atendentes e entregadores de pequenos negócios locais. Os clientes finais são beneficiados por entregas mais previsíveis.

## 3  Requisitos funcionais e não funcionais

### Requisitos funcionais

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastrar e autenticar usuários com perfis de administrador, atendente e entregador. |
| RF02 | Cadastrar pedidos com cliente, endereço, prioridade e horário desejado. |
| RF03 | Cadastrar entregadores com disponibilidade e capacidade de carga. |
| RF04 | Gerar automaticamente uma rota otimizada para cada entregador. |
| RF05 | Atribuir pedidos a entregadores de forma manual ou automática. |
| RF06 | Exibir a rota como lista ordenada de paradas e mapa. |
| RF07 | Atualizar o status do pedido entre pendente, atribuído, em rota e entregue. |
| RF08 | Manter o histórico de entregas realizadas. |
| RF09 | Gerar relatório com tempo, distância e comparação da otimização. |
| RF10 | Disponibilizar painel administrativo da operação do dia. |

### Requisitos não funcionais

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Desempenho | Executar o cálculo em tempo aceitável para vários entregadores e permitir processamento paralelo. |
| RNF02 | Segurança | Autenticar usuários, autorizar por perfil e armazenar senhas com hash seguro. |
| RNF03 | Usabilidade | Manter a interface simples para usuários com diferentes níveis de letramento técnico. |
| RNF04 | Portabilidade | Funcionar em navegadores e adaptar o layout para celulares. |
| RNF05 | Escalabilidade | Suportar o crescimento de pedidos e entregadores sem degradação significativa. |
| RNF06 | Confiabilidade | Preservar pedidos, rotas e histórico com integridade referencial. |
| RNF07 | Manutenibilidade | Manter código organizado, documentado, testável e versionado. |

## 4  Casos de uso e Product Backlog

| ID | Ator | Caso de uso |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Atendente ou administrador | Cadastrar pedido |
| UC02 | Administrador | Cadastrar entregador |
| UC03 | Administrador | Gerar rotas para os pedidos do dia |
| UC04 | Entregador | Visualizar a rota atribuída |
| UC05 | Entregador | Atualizar o status da entrega |
| UC06 | Administrador | Consultar métricas das rotas |
| UC07 | Todos os perfis | Autenticar-se no sistema |

### Product Backlog inicial

Alta prioridade. Autenticação e perfis, CRUD de pedidos, CRUD de entregadores, banco de dados e motor sequencial com vizinho mais próximo e 2-opt.

Média prioridade. Visualização das rotas, atualização de status e paralelização para múltiplos entregadores.

Evolução. Relatórios, painel consolidado, notificações e avaliação futura de C++ com OpenMP ou CUDA.

## 5  Cronograma semanal revisado

O cronograma abaixo substituiu, na Sprint 02, a periodicidade quinzenal apresentada inicialmente. A Sprint 02 manteve o prazo excepcional de 19 de setembro comunicado pela professora; as etapas seguintes usam ciclos semanais. A versão vigente, com os ajustes das Sprints 03 e 04, está na seção 32.

| Sprint | Período | Entrega principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura do projeto |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Ambiente executável e contrato inicial da API |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Autenticação e autorização por perfil |
| 5 | 04/10 a 10/10 | CRUD de clientes e pedidos |
| 6 | 11/10 a 17/10 | CRUD de entregadores e disponibilidade |
| 7 | 18/10 a 24/10 | Atribuição de pedidos e visualização de rotas |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Vizinho mais próximo em modo sequencial |
| 9 | 01/11 a 07/11 | 2-opt e linha de base de desempenho |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Paralelização para múltiplos entregadores |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Experimentos sequencial versus paralelo |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Relatórios, testes e documentação |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca |

# Parte II  Sprint 02 Arquitetura e modelagem

A Sprint 02 transforma os requisitos em uma base técnica verificável. A solução adota uma arquitetura web modular, um modelo de dados relacional e um componente de otimização isolado, permitindo implementar e medir versões sequencial e paralela sem duplicar regras de negócio.

## 6  Arquitetura do sistema

| Camada | Tecnologia | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Interface | React, TypeScript e Vite | Aplicação responsiva para administração e operação móvel |
| API | FastAPI e Python 3.12 | Endpoints REST, validação, OpenAPI e integração com o otimizador |
| Persistência | PostgreSQL 16 | Integridade, índices, histórico e métricas de execução |
| Mapa | Leaflet, OpenStreetMap e adaptador OSRM | Exibição de rotas e matriz de distâncias sem prender o domínio a um provedor |
| Otimização | Python, 2-opt e processos independentes | Linha de base sequencial e cálculo paralelo por entregador |
| Ambiente | Docker Compose | Inicialização reproduzível de frontend, API e banco |

Figura 1  Arquitetura lógica e comunicação entre os componentes

O navegador envia requisições HTTPS em JSON para a API. A API executa regras de negócio, persiste dados no PostgreSQL e aciona o motor de otimização. O motor recebe pedidos, entregadores e uma matriz de distâncias por meio de uma interface estável. A mesma interface atende aos modos sequencial e paralelo, o que permite comparar desempenho sem alterar os dados de entrada.

A escolha de Python não pressupõe o uso de inteligência artificial. As orientações da disciplina aceitam inteligência artificial e/ou otimização de processamento, paralelização e alto desempenho. No RotaCerta, o componente avançado é a otimização de rotas integrada ao fluxo principal. React e TypeScript permanecem restritos à interface, enquanto Python executa o núcleo computacional.

## 7  Diagrama de classes

Figura 2  Classes de domínio e serviço previstas

Estabelecimento delimita os dados de cada negócio. Usuario representa autenticação e perfil; Entregador complementa um usuário operacional com capacidade e disponibilidade. Pedido registra destino, prioridade, janela de horário e status. Rota agrega paradas ordenadas. OtimizadorRotas executa o mesmo algoritmo nos modos sequencial e paralelo e registra cada ExecucaoOtimizacao.

## 8  Modelo Entidade Relacionamento

Figura 3  Modelo conceitual com chaves e cardinalidades

O modelo mantém o estabelecimento como limite organizacional. Um usuário pode possuir um cadastro de entregador. Cada pedido pertence a um cliente e pode ser atribuído a um entregador. Uma rota contém paradas ordenadas; cada parada referencia um pedido. As execuções de otimização registram quantidade de pedidos, entregadores, workers, tempo e distância total.

## 9  Modelo relacional

| Tabela | PK | FK | Finalidade |
| --- | --- | --- | --- |
| establishments | id | - | Negócio, endereço e coordenadas do depósito |
| users | id | establishment_id | Credenciais, perfil e situação do usuário |
| couriers | id | establishment_id, user_id | Capacidade e disponibilidade do entregador |
| customers | id | establishment_id | Cliente associado ao estabelecimento |
| orders | id | establishment_id, customer_id, assigned_courier_id | Destino, peso, prioridade, janela e status |
| routes | id | establishment_id, courier_id | Rota diária, algoritmo, modo e totais |
| route_stops | id | route_id, order_id | Sequência e acompanhamento de cada parada |
| optimization_runs | id | establishment_id | Métricas de execuções sequenciais e paralelas |

As restrições CHECK limitam perfis, estados e modos de execução. As chaves estrangeiras preservam a integridade entre usuários, pedidos, entregadores e rotas. Índices cobrem as consultas mais frequentes por estabelecimento, status, entregador, data e modo de execução.

## 10  Protótipos das telas principais

Os wireframes priorizam navegação direta e leitura em dispositivos móveis. A primeira sequência cobre autenticação, painel diário e cadastro de pedido. A segunda cobre geração de rotas, consulta da rota pelo entregador e atualização de status.

Figura 4  Acesso, painel administrativo e cadastro de pedido

Figura 5  Planejamento de rotas e fluxo móvel do entregador

| Tela | Requisito | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Acesso | UC07 | Login e identificação do perfil |
| Painel do dia | RF10 | Pedidos, situação operacional e atalhos |
| Novo pedido | UC01 / RF02 | Cliente, destino, carga, prioridade e janela |
| Planejamento | UC03 / RF04 | Mapa, totais e comando de otimização |
| Minha rota | UC04 / RF06 | Sequência, mapa e próxima parada |
| Atualizar entrega | UC05 / RF07 | Transição de status e observação |

## 11  Banco de dados e projeto no GitHub

### Banco de dados criado

A estrutura inicial está implementada no arquivo database/schema.sql para PostgreSQL 16. O serviço db do arquivo compose.yaml executa o esquema automaticamente na primeira inicialização do volume. O modelo inclui oito tabelas, restrições de integridade e cinco índices iniciais.

### Estrutura do repositório na Sprint 02

| Caminho | Conteúdo |
| --- | --- |
| backend/ | API FastAPI e limite do módulo de otimização |
| backend/app/optimizer/ | Vizinho mais próximo, 2-opt e execução sequencial ou paralela |
| backend/tests/ | Testes automatizados do núcleo de roteirização |
| frontend/ | Aplicação React e TypeScript |
| database/ | DDL, instruções e inicialização do PostgreSQL |
| docs/sprint-02/assets/ | Diagramas e protótipos incorporados ao documento |
| tools/documentation/ | Geração reproduzível dos materiais técnicos |
| compose.yaml | Orquestração local dos três serviços |
| CONTRIBUTING.md | Padrões de branch, commit e revisão |

O fluxo recomendado usa branches curtas por tarefa, pull request e revisão de outro integrante. As branches pessoais dev/alvaro, dev/arthur e dev/vinicius identificam ambientes acadêmicos, mas não substituem branches de feature, correção ou documentação.

## 12  Avaliação sequencial e paralela

A orientação da Sprint 01 exige manter a comparação entre as versões sequencial e paralela. A primeira implementação já executa vizinho mais próximo e refinamento 2-opt nos dois modos. As versões usam os mesmos pedidos, entregadores e coordenadas; a única variável controlada é o modo de execução.

| Métrica | Cálculo ou unidade | Critério |
| --- | --- | --- |
| Tempo de execução | Milissegundos | Média, mediana e percentil 95 de dez repetições |
| Distância total | Quilômetros | Confirma que a paralelização não altera a qualidade da rota |
| Speedup | Tseq / Tpar | Ganho obtido com a execução paralela |
| Eficiência | Speedup / workers | Uso relativo dos processos disponíveis |
| Escala | Pedidos e entregadores | Cenários de 50, 100, 250 e 500 pedidos com 2, 4 e 8 entregadores |

Cada cenário terá uma execução de aquecimento e dez repetições válidas. O relatório registrará processador, memória, sistema operacional, versão do código, número de workers e semente dos dados. A tabela optimization_runs armazenará cada medição para permitir auditoria e reprodução.

Evidência prática. O arquivo backend/app/optimizer/routing.py contém a heurística determinística, o cálculo de distância geodésica, o refinamento 2-opt e a execução com processos independentes. O endpoint POST /optimizer/compare retorna rotas, distâncias, tempos, workers, speedup e a confirmação de equivalência entre os modos. Cinco testes automatizados validam rota vazia, preservação das paradas, melhoria do 2-opt, resultado da otimização e equivalência sequencial/paralela.

## 13  Aderência às orientações da disciplina

| Orientação | Situação na Sprint 02 | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Projeto integrado | Atendido | Um único sistema reúne interface, API, banco e otimização |
| Componente avançado | Atendido | Otimização e paralelização fazem parte da geração de rotas |
| Tecnologia prioritária | Atendido | Python no núcleo; JavaScript e TypeScript apenas na interface |
| Integração não superficial | Atendido | O endpoint compara os modos sobre os mesmos dados |
| Evolução prática | Atendido | Código executável e cinco testes automatizados no repositório |
| GitHub atualizado | Atendido | Branch da Sprint 02 e Pull Request número 1 |
| Participação da equipe | Contínuo | Cada integrante deve registrar contribuições próprias nas próximas tarefas |

# Parte III  Sprint 03 Estrutura inicial funcionando

A Sprint 03 transforma a arquitetura e o modelo de dados da Sprint 02 em um sistema executável. Frontend, API e PostgreSQL passaram a funcionar integrados: o usuário faz login, recebe permissões de acordo com o seu perfil e cadastra, consulta, edita e exclui pedidos gravados no banco. Todas as telas e respostas mostradas nesta parte foram capturadas com o sistema em execução local.

## 14  Estrutura implementada

A aplicação mantém as três camadas definidas na Sprint 02. O frontend React consome a API REST com requisições JSON autenticadas por token. A API valida os dados, aplica as regras de cada perfil e grava as informações no PostgreSQL por meio do SQLAlchemy.

| Componente | Arquivo | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Configuração | backend/app/config.py | Lê a URL do banco, a chave do token, as origens permitidas e as opções de inicialização |
| Conexão | backend/app/database.py | Cria o pool de conexões, verifica o banco e aplica o esquema quando necessário |
| Modelos | backend/app/models.py | Mapeia as tabelas do schema.sql para classes Python |
| Segurança | backend/app/security.py | Hash Argon2, emissão e validação do JWT e verificação de perfil |
| Autenticação | backend/app/routers/auth.py | Login, cadastro de estabelecimento e dados do usuário logado |
| Usuários | backend/app/routers/users.py | Cadastro, edição e desativação de usuários; lista de entregadores |
| Pedidos | backend/app/routers/orders.py | CRUD de pedidos e mudança de situação |
| Dados iniciais | backend/app/seed.py | Estabelecimento, usuários e pedidos de demonstração |
| Interface | frontend/src/pages/ | Login, pedidos, entregas do entregador e usuários |
| Testes | backend/tests/ | 16 testes da API e 5 do otimizador |

### Fluxo de uma requisição autenticada

1. O usuário informa e-mail e senha na tela de login.

2. A API compara a senha com o hash Argon2 gravado em users.password_hash e devolve um token JWT válido por oito horas.

3. O frontend envia o token no cabeçalho Authorization de cada requisição.

4. A API valida o token, carrega o usuário do banco e confere se o perfil tem permissão para a rota.

5. As consultas são sempre filtradas pelo estabelecimento do usuário; entregadores recebem apenas os pedidos atribuídos a eles.

## 15  Banco de dados conectado

A API se conecta ao PostgreSQL pela URL da variável DATABASE_URL, usando o driver psycopg 3 e o SQLAlchemy 2. O pool de conexões testa a conexão antes de cada uso. Na execução com Docker, o PostgreSQL aplica database/schema.sql na primeira inicialização; na execução sem Docker, a própria API aplica o mesmo arquivo quando encontra o banco vazio. Nos dois casos a estrutura é exatamente a modelada na Sprint 02.

O endpoint GET /health executa uma consulta no banco e informa o tipo e a versão do servidor. Se o banco estiver indisponível, a resposta passa a ser HTTP 503 com database igual a unavailable.

Figura 6  Endpoint de verificação confirmando a conexão da API com o PostgreSQL

-- Tabelas do banco rotacerta e quantidade de registros SELECT 'establishments' AS tabela, count(*) AS registros FROM establishments UNION ALL ... (uma consulta por tabela) tabela ¦ registros ------------------+---------- establishments ¦ 2 users ¦ 6 couriers ¦ 3 customers ¦ 7 orders ¦ 6 routes ¦ 0 route_stops ¦ 0 optimization_runs ¦ 0 (8 linhas)

Consulta às oito tabelas do banco rotacerta com a quantidade de registros

Figura 7  Documentação interativa da API gerada pelo FastAPI, com as rotas de autenticação, usuários e pedidos

## 16  Login funcional

A tela de login autentica os usuários cadastrados no banco. O e-mail é comparado sem diferenciar maiúsculas de minúsculas e a senha é verificada contra o hash Argon2; a senha em texto nunca é gravada. Credenciais incorretas retornam HTTP 401 com a mensagem E-mail ou senha inválidos. Usuários desativados recebem HTTP 403. A sessão fica salva no navegador e é validada novamente na API sempre que a página é aberta.

Figura 8  Tela de login com atalhos para as contas de demonstração

Figura 9  Tentativa de login com senha incorreta

-- Usuários cadastrados: a senha fica gravada apenas como hash Argon2 SELECT id, full_name AS nome, email, role AS perfil, active AS ativo, left(password_hash, 32) ¦¦ '...' AS hash_da_senha FROM users ORDER BY id id ¦ nome ¦ email ¦ perfil ¦ ativo ¦ hash_da_senha ---+--------------------+-------------------------------+-----------+-------+------------------------------------ 1 ¦ Ana Administradora ¦ admin@rotacerta.com.br ¦ ADMIN ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$3... 2 ¦ Bruno Atendente ¦ atendente@rotacerta.com.br ¦ ATTENDANT ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$z... 3 ¦ Carla Entregadora ¦ entregador@rotacerta.com.br ¦ COURIER ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$P... 4 ¦ Diego Entregador ¦ entregador2@rotacerta.com.br ¦ COURIER ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$D... 5 ¦ José Almeida ¦ jose@mercadinhosaojose.com.br ¦ ADMIN ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$S... 6 ¦ Eduardo Nascimento ¦ eduardo@rotacerta.com.br ¦ COURIER ¦ True ¦ $argon2id$v=19$m=65536,t=3,p=4$g... (6 linhas)

Usuários gravados no banco: apenas o hash da senha é armazenado

## 17  Cadastro de usuários

O cadastro acontece de duas formas. Um novo negócio cria a própria conta pela opção Cadastrar meu negócio, que grava o estabelecimento e o seu primeiro administrador. A partir daí, o administrador cadastra atendentes e entregadores na tela Usuários. Para entregadores, o sistema exige a capacidade de carga e cria também o registro na tabela couriers.

O e-mail é único em todo o sistema; uma duplicidade retorna HTTP 409.

A senha tem no mínimo oito caracteres e é gravada com hash Argon2.

Usuários não são apagados: a desativação bloqueia o login e preserva o histórico de pedidos.

O administrador não pode desativar a si mesmo nem remover o próprio perfil de administrador.

Cada estabelecimento enxerga apenas os próprios usuários e pedidos.

Figura 10  Cadastro de um novo estabelecimento com o seu administrador

Figura 11  Estabelecimento recém-criado: os pedidos de outros negócios não aparecem

Figura 12  Tela de usuários do administrador, com o resumo das permissões de cada perfil

Figura 13  Cadastro de um entregador com capacidade de carga

Figura 14  Entregador cadastrado e listado com disponibilidade e capacidade

## 18  Controle de perfis

Os três perfis previstos no RF01 foram implementados. A verificação acontece na API, em cada rota, e não apenas na interface: mesmo que alguém chame a API diretamente, a ação é negada para perfis sem permissão. O perfil é lido do banco a cada requisição, então uma alteração feita pelo administrador vale imediatamente.

| Ação | Administrador | Atendente | Entregador |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrar no sistema | Sim | Sim | Sim |
| Cadastrar, editar e desativar usuários | Sim | Não | Não |
| Consultar pedidos | Todos do estabelecimento | Todos do estabelecimento | Só os atribuídos a ele |
| Cadastrar e editar pedidos | Sim | Sim | Não |
| Atribuir entregador ao pedido | Sim | Sim | Não |
| Excluir pedidos | Sim | Não | Não |
| Atualizar a situação | Qualquer situação | Qualquer situação | De Atribuído para Em rota e de Em rota para Entregue |

Figura 15  Visão do atendente: sem a aba Usuários e sem o botão Excluir

Figura 16  Visão do entregador no celular: apenas os próprios pedidos e o botão para avançar a entrega

GET /orders sem token -> HTTP 401 Sessão inválida ou expirada. Faça login novamente. POST /auth/login com senha errada -> HTTP 401 E-mail ou senha inválidos. POST /auth/login (Administrador) -> HTTP 200 token JWT emitido POST /auth/login (Atendente) -> HTTP 200 token JWT emitido POST /auth/login (Entregador) -> HTTP 200 token JWT emitido GET /users como Administrador -> HTTP 200 5 registros GET /users como Atendente -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação. GET /users como Entregador -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação. POST /orders como Entregador -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação. GET /orders como Entregador -> HTTP 200 2 pedidos, todos atribuídos a ele DELETE /orders/6 como Atendente -> HTTP 403 Seu perfil não tem permissão para esta ação.

Respostas da API para cada perfil, obtidas com chamadas diretas

## 19  CRUD principal: pedidos

O pedido é a entidade principal do RotaCerta porque concentra o que será roteirizado: cliente, destino, carga, prioridade, janela de horário, entregador e situação. O CRUD usa as tabelas orders e customers do modelo da Sprint 02. O cliente é informado no próprio formulário do pedido; a API reaproveita o cadastro quando o mesmo nome e telefone já existem e cria um registro em customers quando não existem. O local de entrega é marcado com um clique no mapa, que preenche latitude e longitude.

| Operação | Rota da API | Regra de negócio |
| --- | --- | --- |
| Cadastrar | POST /orders | Coordenadas obrigatórias, fim da janela posterior ao início; com entregador o pedido já nasce Atribuído |
| Consultar | GET /orders e GET /orders/{id} | Lista com filtro por situação; o entregador vê só os próprios pedidos |
| Atualizar | PUT /orders/{id} e PATCH /orders/{id}/status | Pedidos entregues ou cancelados não podem ser editados; Em rota exige entregador |
| Excluir | DELETE /orders/{id} | Somente administrador; pedido que já faz parte de uma rota é protegido pela chave estrangeira |

Figura 17  Lista de pedidos do administrador com filtros por situação

Figura 18  Cadastro de pedido com cliente, local no mapa, prioridade, janela e entregador

Figura 19  Pedido cadastrado aparecendo no topo da lista

Figura 20  Edição do pedido: prioridade, horário e entregador alterados

-- Pedido #7 gravado no PostgreSQL após cadastro e edição pela interface SELECT o.id, c.full_name AS cliente, o.priority AS prioridade, o.status, u.full_name AS entregador, o.weight_kg AS peso_kg, to_char(o.desired_end AT TIME ZONE 'America/Recife', 'DD/MM HH24:MI') AS entregar_ate FROM orders o JOIN customers c ON c.id = o.customer_id LEFT JOIN couriers co ON co.id = o.assigned_courier_id LEFT JOIN users u ON u.id = co.user_id WHERE o.id = 7 id ¦ cliente ¦ prioridade ¦ status ¦ entregador ¦ peso_kg ¦ entregar_ate ---+----------------+------------+----------+-------------------+---------+------------- 7 ¦ Luciana Barros ¦ 2 ¦ ASSIGNED ¦ Carla Entregadora ¦ 2.50 ¦ 28/09 17:30 (1 linha)

Pedido gravado no banco com os valores da edição

Figura 21  Pedido excluído pelo administrador

-- Consulta ao pedido #7 depois da exclusão pela interface SELECT count(*) AS pedidos_encontrados FROM orders WHERE id = 7 pedidos_encontrados ------------------- 0 (1 linha)

O pedido excluído não existe mais no banco

## 20  Execução local

### Com Docker

1. Instalar o Docker Desktop.

2. Na raiz do repositório, copiar .env.example para .env.

3. Executar docker compose up --build.

4. Se já existir um PostgreSQL usando a porta 5432, alterar POSTGRES_PORT no .env para 5433.

### Sem Docker

1. Instalar Python 3.12 ou superior, Node.js 20 ou superior e PostgreSQL 16 ou superior.

2. No PostgreSQL, criar o usuário e o banco: CREATE ROLE rotacerta LOGIN PASSWORD 'rotacerta_dev'; CREATE DATABASE rotacerta OWNER rotacerta;

3. Na pasta backend, criar o ambiente virtual, instalar requirements.txt e executar uvicorn app.main:app --reload. Na primeira execução a API cria as tabelas e os dados de demonstração.

4. Na pasta frontend, executar npm install e npm run dev.

5. Para outra porta, usuário ou senha do banco, copiar backend/.env.example para backend/.env e ajustar DATABASE_URL.

| Serviço | Endereço |
| --- | --- |
| Sistema | http://localhost:5173 |
| Documentação interativa da API | http://localhost:8000/docs |
| Verificação da API e do banco | http://localhost:8000/health |

| Perfil | E-mail | Senha |
| --- | --- | --- |
| Administrador | admin@rotacerta.com.br | rotacerta123 |
| Atendente | atendente@rotacerta.com.br | rotacerta123 |
| Entregador | entregador@rotacerta.com.br | rotacerta123 |

As contas acima são criadas automaticamente apenas quando o banco não possui nenhum estabelecimento, para facilitar a demonstração. O passo a passo completo também está no README do repositório.

## 21  Testes automatizados

Os testes da API usam um banco SQLite em memória, recriado a cada teste, e cobrem login, sessão, hash de senha, cadastro de usuários, isolamento entre estabelecimentos, permissões de cada perfil, CRUD de pedidos e regras de situação. Os testes do otimizador continuam validando os modos sequencial e paralelo.

$ python -m unittest discover backend/tests -v test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.ApiTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok test_courier_advances_status_in_order (test_api.ApiTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok test_courier_cannot_create_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok test_courier_requires_load_capacity (test_api.ApiTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ApiTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.ApiTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.ApiTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok test_duplicate_email_is_rejected (test_api.ApiTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok test_login_rejects_wrong_password (test_api.ApiTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok test_login_returns_token_and_profile (test_api.ApiTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok test_only_admin_manages_users (test_api.ApiTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok test_order_crud (test_api.ApiTestCase.test_order_crud) ... ok test_order_window_must_be_valid (test_api.ApiTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok test_password_is_stored_as_hash (test_api.ApiTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok test_protected_routes_require_token (test_api.ApiTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok test_register_creates_isolated_establishment (test_api.ApiTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ... ok test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once (test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok test_optimize_route_returns_order_and_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok test_parallel_and_sequential_return_same_routes (test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok Ran 21 tests in 4.576s OK

Execução da suíte de testes

## 22  Ajustes no planejamento e na modelagem

### Modelagem

Nenhuma tabela, coluna ou restrição do modelo relacional da Sprint 02 precisou ser alterada. A implementação tomou três decisões que não mudam o modelo:

O cliente é cadastrado a partir do formulário do pedido, sem uma tela própria nesta etapa, reaproveitando a tabela customers.

Usuários são desativados em vez de excluídos, porque pedidos e rotas referenciam entregadores por chave estrangeira.

As coordenadas do pedido são obtidas com um clique no mapa Leaflet; a busca automática pelo endereço fica para a próxima etapa.

### Planejamento

A Sprint 03 da disciplina exigiu login, perfis, cadastro de usuários e o CRUD principal, que no cronograma da Sprint 02 estavam previstos para as Sprints 04 e 05. Esses itens foram antecipados. As etapas seguintes foram reorganizadas para manter a otimização sequencial e paralela e os experimentos antes do período de relatórios e da banca.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos | Concluída |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Entregadores, disponibilidade, clientes e busca de endereço | Planejada |
| 5 | 04/10 a 10/10 | Atribuição de pedidos e visualização das rotas no mapa | Planejada |
| 6 | 11/10 a 17/10 | Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia | Planejada |
| 7 | 18/10 a 24/10 | 2-opt, persistência das rotas e linha de base | Planejada |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Paralelização para múltiplos entregadores | Planejada |
| 9 | 01/11 a 07/11 | Experimentos sequencial versus paralelo | Planejada |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Histórico, relatórios e painel do dia | Planejada |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Testes, usabilidade e segurança | Planejada |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Documentação e ajustes | Planejada |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca | Planejada |

## 23  Repositório GitHub

Repositório oficial. https://github.com/alvccpj/rota-certa

| Branch | Finalidade |
| --- | --- |
| master | Versão estável e entregas aprovadas |
| sprint/02-arquitetura-modelagem | Integração da Sprint 02 |
| sprint/03-estrutura-funcional | Integração da Sprint 03 |
| dev/alvaro, dev/arthur, dev/vinicius | Ambientes pessoais dos integrantes |

| Caminho | Novidade da Sprint 03 |
| --- | --- |
| backend/app/routers/ | Rotas de autenticação, usuários e pedidos |
| backend/app/models.py e database.py | Conexão e mapeamento do PostgreSQL |
| backend/tests/test_api.py | Testes da API |
| frontend/src/pages/ | Telas de login, pedidos e usuários |
| docs/sprint-03/ | Capturas de tela e saídas usadas como evidência |
| tools/documentation/ | Captura das evidências e geração deste documento |

## 24  Dificuldades encontradas e próximos passos

### Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
| --- | --- |
| Docker indisponível em máquina de desenvolvimento | Execução sem Docker documentada; a API cria as tabelas a partir do schema.sql quando o banco está vazio |
| PostgreSQL já instalado ocupando a porta 5432 | Porta do banco no Compose passou a ser configurável por POSTGRES_PORT |
| psycopg 3.2.9 sem pacote para o Python 3.14 | Atualização para psycopg 3.3.6, compatível com Python 3.12 a 3.14 |
| Pedidos exigem latitude e longitude | Mapa no formulário para marcar o ponto; busca automática pelo endereço planejada |
| Paralelização mais lenta que a versão sequencial em entradas pequenas | Criar processos custa mais que o cálculo com poucos pedidos; os experimentos usarão cenários de 50 a 500 pedidos |

### Próximos passos

Gerenciar entregadores e disponibilidade em tela própria e buscar coordenadas a partir do endereço.

Integrar o otimizador aos pedidos do dia e gravar rotas em routes e route_stops.

Registrar as execuções sequenciais e paralelas em optimization_runs.

Distribuir as tarefas entre os integrantes com pull requests revisados, registrando a contribuição de cada um no GitHub.

## Situação da Sprint 03

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados conectado | Concluído | Seção 15: /health, consulta às tabelas e documentação da API |
| Login funcional | Concluído | Seção 16: tela de login, erro de senha e hash no banco |
| Cadastro de usuários | Concluído | Seção 17: cadastro de estabelecimento e de usuários |
| Controle de perfis | Concluído | Seção 18: matriz de permissões, telas por perfil e respostas 401 e 403 |
| CRUD principal | Concluído | Seção 19: cadastro, consulta, edição e exclusão de pedidos no banco |
| Deploy local | Concluído | Seção 20: Docker Compose ou execução manual |
| Repositório atualizado | Concluído | Seção 23: branch da Sprint 03 |

# Parte IV  Sprint 04 Primeiro módulo completo

A Sprint 04 consolida o primeiro módulo completo do RotaCerta: Pedidos e entregas. O módulo cobre o ciclo inteiro de um pedido, do cadastro do cliente até a confirmação da entrega pelo entregador, com dados gravados no PostgreSQL, validações na interface e na API, mensagens de erro que orientam o usuário e navegação por páginas com endereço próprio.

## 25  Módulo implementado: Pedidos e entregas

O módulo atende aos casos de uso UC01 (cadastrar pedido), UC04 (visualizar a rota atribuída) e UC05 (atualizar o status da entrega) e aos requisitos RF02, RF05, RF07 e RF08. Ele usa a estrutura da Sprint 03 (login, perfis e usuários) e acrescenta o cadastro de clientes, a busca de endereço, as regras de atribuição e o histórico de cada pedido.

| Funcionalidade | Perfis | Tela |
| --- | --- | --- |
| Cadastro, busca, edição e exclusão de clientes | Administrador e atendente | /clientes |
| Cadastro de pedido com cliente, endereço, local no mapa, peso, prioridade e horário | Administrador e atendente | /pedidos/novo |
| Busca de endereço no OpenStreetMap com preferência para a região do ponto de saída | Administrador e atendente | /pedidos/novo |
| Atribuição a um entregador respeitando disponibilidade e capacidade de carga | Administrador e atendente | /pedidos/novo e /pedidos/:id/editar |
| Lista de pedidos com busca e filtro por situação guardados no endereço da página | Administrador e atendente | /pedidos |
| Detalhe do pedido com mapa e histórico de cada mudança de situação | Todos | /pedidos/:id |
| Cancelamento com motivo obrigatório, reabertura e exclusão com confirmação | Administrador e atendente; exclusão só administrador | /pedidos/:id |
| Entregas do dia no celular: sair para entrega, confirmar entrega e informar disponibilidade | Entregador | /entregas |

### Fluxo completo de utilização

1. O atendente abre Novo pedido e, como a cliente ainda não tem cadastro, usa Cadastrar cliente. Ao salvar, o sistema volta ao pedido com a cliente já escolhida.

2. O atendente digita o endereço e usa Buscar endereço. O ponto escolhido aparece no mapa e pode ser ajustado com um clique.

3. O atendente informa peso, prioridade e horário e escolhe o entregador. A lista mostra a carga atual de cada um e o sistema impede ultrapassar a capacidade.

4. Ao salvar, o pedido é gravado como Atribuído e o sistema abre a página do pedido com o histórico.

5. No celular, a entregadora vê o pedido em Minhas entregas, toca em Sair para entrega e, ao chegar, em Confirmar entrega.

6. O administrador acompanha o histórico completo, com quem fez cada mudança e quando, e pode cancelar, reabrir ou excluir pedidos.

## 26  Evidências do módulo funcionando

As figuras a seguir seguem o fluxo acima com a cliente Luciana Barros, cadastrada durante a captura. Os dados de demonstração (Farmácia Boa Saúde, com dois entregadores e seis pedidos) são criados automaticamente quando o banco está vazio.

Figura 22  Lista de pedidos do atendente, com busca e filtros por situação

Figura 23  Pedido com a cliente recém-cadastrada já escolhida e o endereço encontrado pela busca

Figura 24  Página do pedido criado, com dados, mapa e histórico

Figura 25  Entregadora no celular: lista de entregas e confirmação da entrega na página do pedido

Figura 26  Visão do administrador: o histórico registra cadastro, atribuição, saída e entrega com autor e horário

Figura 27  Pedido cancelado com o motivo registrado no histórico

## 27  Persistência de dados

Todos os dados do módulo ficam no PostgreSQL: clientes na tabela customers, pedidos em orders e cada mudança de situação na nova tabela order_status_history. Para demonstrar a persistência, depois do fluxo completo a API e o próprio PostgreSQL foram desligados. Com a API fora do ar, o sistema informou que o servidor não respondia. Em seguida o banco e a API foram religados e o mesmo pedido foi consultado, com os mesmos dados e o mesmo histórico.

[28/09/2026 12:38:49] Fase 1: fluxo completo executado com o sistema no ar. [28/09/2026 12:39:35] API encerrada (processo uvicorn finalizado). [28/09/2026 12:39:36] PostgreSQL encerrado com pg_ctl stop. [28/09/2026 12:39:44] Fase 2: tentativa de uso com a API desligada. [28/09/2026 12:40:02] PostgreSQL iniciado novamente. [28/09/2026 12:40:17] API iniciada novamente (sem recriar tabelas nem dados de demonstração, pois o banco já tinha registros). [28/09/2026 12:40:17] Fase 3: sistema reaberto; consulta ao pedido #7. GET /health -> {'status': 'ok', 'database': 'connected', 'dialect': 'postgresql', 'server_version': '16.13'}

Registro com horário de cada etapa do teste de persistência

-- Pedido #7 na tabela orders id ¦ cliente ¦ status ¦ entregador ¦ peso_kg ¦ latitude ¦ longitude ---+----------------+----------+-------------------+---------+-----------+----------- 7 ¦ Luciana Barros ¦ ASSIGNED ¦ Carla Entregadora ¦ 2.50 ¦ -8.047960 ¦ -34.901177 (1 linha) -- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history status ¦ observacao ¦ autor ¦ horario ---------+-------------------------------+-----------------+--------------- PENDING ¦ Pedido cadastrado ¦ Bruno Atendente ¦ 28/09 12:38:56 ASSIGNED ¦ Atribuído a Carla Entregadora ¦ Bruno Atendente ¦ 28/09 12:38:56 (2 linhas)

Pedido e histórico no banco logo depois do cadastro pela interface

Figura 28  Tentativa de entrar com a API desligada: o sistema explica o problema em vez de travar

-- Pedido #7 na tabela orders id ¦ cliente ¦ status ¦ entregador ¦ peso_kg ¦ latitude ¦ longitude ---+----------------+-----------+-------------------+---------+-----------+----------- 7 ¦ Luciana Barros ¦ DELIVERED ¦ Carla Entregadora ¦ 2.50 ¦ -8.047960 ¦ -34.901177 (1 linha) -- Histórico do pedido #7 na tabela order_status_history status ¦ observacao ¦ autor ¦ horario ----------+-------------------------------+-------------------+--------------- PENDING ¦ Pedido cadastrado ¦ Bruno Atendente ¦ 28/09 12:38:56 ASSIGNED ¦ Atribuído a Carla Entregadora ¦ Bruno Atendente ¦ 28/09 12:38:56 IN_ROUTE ¦ Saiu para entrega ¦ Carla Entregadora ¦ 28/09 12:39:00 DELIVERED ¦ Entrega confirmada ¦ Carla Entregadora ¦ 28/09 12:39:01 (4 linhas)

O mesmo pedido consultado no banco depois de desligar e religar o PostgreSQL e a API

Figura 29  Página do pedido depois da reabertura do sistema, com o histórico preservado

Na execução com Docker Compose os dados ficam no volume postgres_data, que é mantido ao parar e subir os contêineres. Apenas docker compose down -v apaga o volume e recomeça o banco do zero.

## 28  Validações

As validações existem em duas camadas. A interface verifica os campos antes de enviar, mostra a mensagem junto ao campo e leva o foco ao primeiro campo com problema. A API repete as mesmas regras e aplica as regras de negócio que dependem do banco, de modo que nenhum dado inválido é gravado mesmo que alguém chame a API diretamente.

| Campo ou regra | Onde | Regra |
| --- | --- | --- |
| E-mail e senha no login | Interface | Obrigatórios; e-mail em formato válido |
| Senha de novos usuários | Interface e API | Mínimo de 8 caracteres, com letras e números |
| Nome de cliente e de usuário | Interface e API | Obrigatório, com pelo menos duas letras; espaços extras são removidos |
| Telefone do cliente | Interface e API | Opcional; se informado, precisa ter DDD. É gravado no formato (81) 98800-1001 |
| Cliente duplicado | API | Não permite outro cliente com o mesmo nome e telefone no estabelecimento |
| Cliente, endereço e local do pedido | Interface e API | Cliente do próprio estabelecimento; endereço com pelo menos 5 caracteres; coordenadas marcadas no mapa |
| Peso do pedido | Interface e API | Maior que zero e até 500 kg |
| Janela de entrega | Interface e API | Fim depois do início; no cadastro, o horário final não pode estar no passado |
| Raio de entrega | API | O local precisa estar a até 30 km do ponto de saída do estabelecimento |
| Capacidade do entregador | Interface e API | A soma dos pedidos atribuídos e em rota não pode passar da capacidade de carga |
| Disponibilidade | Interface e API | Entregador fora de serviço não recebe pedidos e só fica fora de serviço sem entregas em rota |
| Mudança de situação | API | O entregador só avança de Atribuído para Em rota e para Entregue; pedidos entregues ou cancelados não são editados |
| Motivo do cancelamento | Interface | Obrigatório, com pelo menos 5 caracteres, e registrado no histórico |

Figura 30  Login enviado sem preencher os campos

Figura 31  Pedido enviado vazio: cada campo obrigatório indica o que falta e o mapa fica destacado

Figura 32  Telefone sem DDD recusado no cadastro de cliente

Figura 33  Pedido de 30 kg recusado para uma entregadora com capacidade de 25 kg

Figura 34  Cancelamento sem motivo não é aceito

POST /customers com telefone sem DDD -> HTTP 422 phone: Value error, Informe o telefone com DDD, por exemplo (81) 98800-1001. POST /customers com nome sem letras -> HTTP 422 full_name: Value error, Informe um nome com pelo menos duas letras. POST /customers repetindo nome e telefone -> HTTP 409 Já existe um cliente com este nome e telefone. POST /users com senha sem números -> HTTP 422 password: Value error, A senha precisa ter letras e números. POST /orders com peso de 600 kg -> HTTP 422 weight_kg: Input should be less than or equal to 500 POST /orders com fim da janela antes do início -> HTTP 422 body: Value error, O fim da janela de entrega deve ser depois do início. POST /orders com horário final no passado -> HTTP 422 O horário final da entrega já passou. Informe um horário futuro. POST /orders fora do raio de entrega -> HTTP 422 O local de entrega fica a 99,8 km do ponto de saída. O limite de entrega é 30 km. POST /orders para Diego Entregador com 45 kg -> HTTP 409 Com este pedido, Diego Entregador ficaria com 45,8 kg em entregas, acima da capacidade de 40 kg. Escolha outro entregador ou divida o pedido. DELETE /customers de cliente com pedidos -> HTTP 409 Maria Silva tem 1 pedido e não pode ser excluído. GET /geocode com texto curto -> HTTP 422 q: String should have at least 5 characters

Respostas da API às mesmas regras quando chamada diretamente

As mensagens de validação padrão da API aparecem em inglês quando ela é chamada diretamente, como no quadro acima. A interface traduz essas mensagens e as exibe em português junto ao campo correspondente.

## 29  Mensagens de erro

Cada tipo de falha tem uma mensagem própria, escrita para orientar o próximo passo do usuário. Nenhuma tela mostra erros técnicos, códigos internos ou páginas em branco.

| Situação | Como o sistema responde |
| --- | --- |
| Campo inválido | Mensagem abaixo do campo, borda vermelha, resumo no topo do formulário e foco no primeiro campo com erro |
| Regra de negócio recusada pela API | A mensagem da API aparece junto ao campo relacionado, como entregador, local no mapa ou horário |
| Ação que não pode ser concluída | Aviso vermelho temporário explicando o motivo, como cliente com pedidos ou entrega em rota |
| Ação irreversível | Janela de confirmação antes de excluir pedidos, clientes ou desativar usuários |
| Página de outro perfil | Tela Acesso negado indicando quais perfis usam a página |
| Endereço inexistente | Tela Página não encontrada com o endereço digitado e link para o início |
| API ou internet fora do ar | Mensagem de servidor indisponível e, nas listas, a opção Tentar de novo |
| Busca de endereço indisponível | Orientação para marcar o local direto no mapa |
| Sessão expirada | Volta para o login com o aviso Sua sessão expirou |
| Falha inesperada ao exibir uma tela | Tela de erro com o botão Recarregar a página, sem afetar o restante do sistema |

Figura 35  Entregadora com entrega em rota tentando ficar fora de serviço

Figura 36  Confirmação antes de excluir um cliente

Figura 37  Cliente com pedidos não pode ser excluído

Figura 38  Local de entrega fora do raio de 30 km, recusado pela API e indicado no mapa

Figura 39  Atendente tentando abrir a página de usuários

Figura 40  Endereço que não existe no sistema

## 30  Navegação entre as telas

O frontend passou a usar o React Router. Cada tela tem um endereço próprio, o botão Voltar do navegador funciona, a busca e o filtro da lista ficam no endereço e podem ser compartilhados, e as páginas internas mostram o caminho de navegação (Pedidos / Pedido #7). As rotas são protegidas: sem login o sistema leva para a tela de entrada e, depois do login, abre a página pedida originalmente.

Figura 41  Mapa de navegação entre as telas do módulo

| Endereço | Tela | Perfis |
| --- | --- | --- |
| /login e /cadastro | Entrada e cadastro de novo negócio | Público |
| /pedidos | Lista de pedidos com busca e filtros | Administrador e atendente |
| /pedidos/novo | Cadastro de pedido | Administrador e atendente |
| /pedidos/:id | Detalhe e histórico do pedido | Todos; o entregador só abre os seus |
| /pedidos/:id/editar | Edição do pedido | Administrador e atendente |
| /clientes, /clientes/novo e /clientes/:id/editar | Clientes | Administrador e atendente |
| /entregas | Entregas do entregador | Entregador |
| /usuarios, /usuarios/novo e /usuarios/:id/editar | Usuários | Administrador |

Figura 42  Filtro por situação guardado no endereço /pedidos?situacao=PENDING

Sem sessão, o endereço http://localhost:5173/pedidos/7 levou para http://localhost:5173/login. Depois do login, o sistema abriu http://localhost:5173/pedidos/7, a página pedida originalmente.

Retorno à página pedida depois do login

## 31  Commits organizados e repositório

Repositório oficial. https://github.com/alvccpj/rota-certa

A Sprint 04 foi desenvolvida na branch sprint/04-modulo-pedidos-entregas, criada a partir da master com a Sprint 03 já integrada pelo Pull Request número 2. Cada etapa foi registrada em um commit próprio no momento em que ficou pronta e testada, seguindo o padrão do CONTRIBUTING.md (feat, fix, docs).

$ git log --reverse master..HEAD 5368fad 28/09 12:17 feat: adiciona cadastro de clientes com validação de nome e telefone 3bcaf0c 28/09 12:19 feat: valida atribuição por disponibilidade, capacidade e raio de entrega b16b967 28/09 12:22 feat: registra histórico de situação dos pedidos 43ec835 28/09 12:23 feat: adiciona busca de endereço pelo OpenStreetMap d9b0753 28/09 12:26 feat: adiciona validação de campos e componentes de mensagens de erro a1fbf62 28/09 12:33 feat: organiza pedidos e entregas em páginas com navegação por URL 2a83d43 28/09 12:35 feat: adiciona telas de clientes integradas ao cadastro de pedidos c221bdc 28/09 12:37 fix: registra cadastro e atribuição como etapas separadas no histórico

Commits da Sprint 04 em ordem cronológica

## 32  Ajustes no planejamento, na arquitetura e na modelagem

### Modelagem

Foi criada a tabela order_status_history (id, order_id, status, note, changed_by, changed_at), ligada a orders com exclusão em cascata e a users pelo autor da mudança. Ela atende ao RF08, manter o histórico das entregas, que o modelo da Sprint 02 cobria apenas pela situação atual do pedido. Bancos criados antes desta versão recebem a tabela automaticamente quando a API inicia. As demais tabelas não mudaram.

### Arquitetura e API

O pedido passou a referenciar um cliente cadastrado (customer_id), em vez de criar o cliente pelo nome digitado, o que evita cadastros duplicados.

Novas rotas: /customers, /geocode, /couriers/me/availability e o histórico em GET /orders/{id}.

As regras de atribuição ficaram concentradas no módulo backend/app/rules.py, usado pelas rotas de pedidos e de entregadores.

A busca de endereço usa o serviço Nominatim do OpenStreetMap por meio da API, que identifica o sistema como exige a política do serviço. Se ele estiver indisponível, o usuário marca o ponto no mapa.

No frontend, o React Router substituiu a troca de telas por abas, e os formulários laterais viraram páginas próprias.

### Planejamento

O módulo escolhido reúne o que o cronograma previa para as Sprints 04 e 05 (clientes, busca de endereço, entregadores e disponibilidade) e antecipa o histórico de entregas. As etapas seguintes continuam priorizando o componente de otimização.

| Sprint | Período | Entrega principal | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03/09 a 05/09 | Planejamento, requisitos e backlog | Concluída |
| 2 | 06/09 a 19/09 | Arquitetura, modelos, protótipos, banco e estrutura | Concluída |
| 3 | 20/09 a 26/09 | Banco conectado, login, perfis, usuários e CRUD de pedidos | Concluída |
| 4 | 27/09 a 03/10 | Módulo Pedidos e entregas completo | Concluída |
| 5 | 04/10 a 10/10 | Rotas do dia no mapa e atribuição automática de pedidos | Planejada |
| 6 | 11/10 a 17/10 | Vizinho mais próximo integrado aos pedidos do dia | Planejada |
| 7 | 18/10 a 24/10 | 2-opt, gravação das rotas e linha de base | Planejada |
| 8 | 25/10 a 31/10 | Paralelização para múltiplos entregadores | Planejada |
| 9 | 01/11 a 07/11 | Experimentos sequencial versus paralelo | Planejada |
| 10 | 08/11 a 14/11 | Relatórios e painel do dia | Planejada |
| 11 | 15/11 a 21/11 | Testes, usabilidade e segurança | Planejada |
| 12 | 22/11 a 28/11 | Documentação e ajustes | Planejada |
| Final | 29/11 a 05/12 | Correções, vídeos e preparação para a banca | Planejada |

## 33  Testes automatizados

A suíte passou de 21 para 48 testes. Os novos testes cobrem clientes, validações de telefone, nome e senha, regras de capacidade, disponibilidade, raio e horário, o histórico de situação e a busca de endereço, esta sem acessar a internet.

$ python -m unittest discover backend/tests -v test_login_rejects_wrong_password (test_api.AuthTestCase.test_login_rejects_wrong_password) ... ok test_login_returns_token_and_profile (test_api.AuthTestCase.test_login_returns_token_and_profile) ... ok test_password_is_stored_as_hash (test_api.AuthTestCase.test_password_is_stored_as_hash) ... ok test_protected_routes_require_token (test_api.AuthTestCase.test_protected_routes_require_token) ... ok test_register_creates_isolated_establishment (test_api.AuthTestCase.test_register_creates_isolated_establishment) ... ok test_delivered_order_cannot_be_edited (test_api.OrdersTestCase.test_delivered_order_cannot_be_edited) ... ok test_order_crud (test_api.OrdersTestCase.test_order_crud) ... ok test_order_requires_customer_from_establishment (test_api.OrdersTestCase.test_order_requires_customer_from_establishment) ... ok test_order_window_must_be_valid (test_api.OrdersTestCase.test_order_window_must_be_valid) ... ok test_courier_advances_status_in_order (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_advances_status_in_order) ... ok test_courier_cannot_create_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_cannot_create_orders) ... ok test_courier_sees_only_own_orders (test_api.ProfilesTestCase.test_courier_sees_only_own_orders) ... ok test_only_admin_manages_users (test_api.ProfilesTestCase.test_only_admin_manages_users) ... ok test_admin_creates_user_who_can_log_in (test_api.UsersTestCase.test_admin_creates_user_who_can_log_in) ... ok test_courier_requires_load_capacity (test_api.UsersTestCase.test_courier_requires_load_capacity) ... ok test_deactivated_user_cannot_log_in (test_api.UsersTestCase.test_deactivated_user_cannot_log_in) ... ok test_duplicate_email_is_rejected (test_api.UsersTestCase.test_duplicate_email_is_rejected) ... ok test_password_needs_letters_and_numbers (test_api.UsersTestCase.test_password_needs_letters_and_numbers) ... ok test_courier_cannot_access_customers (test_customers.CustomersTestCase.test_courier_cannot_access_customers) ... ok test_customer_crud (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_crud) ... ok test_customer_with_orders_cannot_be_deleted (test_customers.CustomersTestCase.test_customer_with_orders_cannot_be_deleted) ... ok test_duplicate_customer_is_rejected (test_customers.CustomersTestCase.test_duplicate_customer_is_rejected) ... ok test_name_needs_letters (test_customers.CustomersTestCase.test_name_needs_letters) ... ok test_phone_must_have_area_code (test_customers.CustomersTestCase.test_phone_must_have_area_code) ... ok test_courier_cannot_search (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_courier_cannot_search) ... ok test_label_falls_back_to_display_name (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_falls_back_to_display_name) ... ok test_label_follows_brazilian_format (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_label_follows_brazilian_format) ... ok test_query_needs_minimum_length (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_query_needs_minimum_length) ... ok test_search_uses_depot_as_reference (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_search_uses_depot_as_reference) ... ok test_unavailable_service_returns_guidance (test_geocoding.GeocodingTestCase.test_unavailable_service_returns_guidance) ... ok test_cancellation_keeps_the_reason (test_history.HistoryTestCase.test_cancellation_keeps_the_reason) ... ok test_creation_with_courier_records_two_steps (test_history.HistoryTestCase.test_creation_with_courier_records_two_steps) ... ok test_deleting_order_removes_its_history (test_history.HistoryTestCase.test_deleting_order_removes_its_history) ... ok test_demo_orders_have_consistent_history (test_history.HistoryTestCase.test_demo_orders_have_consistent_history) ... ok test_full_lifecycle_is_recorded (test_history.HistoryTestCase.test_full_lifecycle_is_recorded) ... ok test_same_status_is_rejected (test_history.HistoryTestCase.test_same_status_is_rejected) ... ok test_empty_route_has_zero_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_empty_route_has_zero_distance) ... ok test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once (test_optimizer.RoutingTestCase.test_nearest_neighbor_keeps_every_stop_once) ... ok test_optimize_route_returns_order_and_distance (test_optimizer.RoutingTestCase.test_optimize_route_returns_order_and_distance) ... ok test_parallel_and_sequential_return_same_routes (test_optimizer.RoutingTestCase.test_parallel_and_sequential_return_same_routes) ... ok test_two_opt_never_worsens_route (test_optimizer.RoutingTestCase.test_two_opt_never_worsens_route) ... ok test_courier_capacity_is_respected (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_capacity_is_respected) ... ok test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_courier_with_route_in_progress_cannot_go_offline) ... ok test_couriers_list_shows_current_load (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_couriers_list_shows_current_load) ... ok test_delivery_must_be_inside_radius (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_delivery_must_be_inside_radius) ... ok test_offline_courier_cannot_receive_orders (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_offline_courier_cannot_receive_orders) ... ok test_weight_has_upper_limit (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_weight_has_upper_limit) ... ok test_window_cannot_end_in_the_past (test_order_rules.OrderRulesTestCase.test_window_cannot_end_in_the_past) ... ok Ran 48 tests in 10.603s OK

Execução da suíte de testes

## 34  Dificuldades encontradas e próximos passos

### Dificuldades

| Dificuldade | Como foi tratada |
| --- | --- |
| O mapa escapava do formulário quando o campo entrava em estado de erro | O React substituía as classes que o Leaflet adiciona ao elemento do mapa. O mapa passou a ficar em um elemento interno que o React não altera |
| Dependência de um serviço externo para buscar endereços | A API identifica o sistema, limita os resultados à região e, se o serviço falhar, orienta a marcar o ponto no mapa. Os testes simulam o serviço |
| Bancos da Sprint 03 sem a tabela de histórico | A API cria a tabela ao iniciar quando ela não existe, sem apagar dados |
| Manter commits organizados durante o desenvolvimento | O trabalho foi dividido em etapas testadas separadamente e cada etapa gerou um commit próprio |

### Próximos passos

Mostrar no mapa as rotas do dia de cada entregador e sugerir a atribuição automática dos pedidos pendentes.

Integrar o otimizador sequencial e paralelo aos pedidos reais e gravar as rotas em routes e route_stops.

Registrar as execuções em optimization_runs para os experimentos de desempenho.

Distribuir as próximas tarefas entre os integrantes, cada um com os próprios commits e pull requests revisados por outro colega.

## Situação da Sprint 04

| Entrega obrigatória | Situação | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Primeiro módulo totalmente funcional | Concluído | Seções 25 e 26: fluxo completo de Pedidos e entregas |
| Persistência de dados | Concluído | Seção 27: dados preservados depois de desligar e religar banco e API |
| Validações | Concluído | Seção 28: regras na interface e na API |
| Mensagens de erro | Concluído | Seção 29: validação, regras, permissões, servidor indisponível |
| Navegação entre telas | Concluído | Seção 30: rotas, mapa de navegação e caminho da página |
| Commits organizados | Concluído | Seção 31: um commit por etapa na branch da Sprint 04 |